会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.10.12 **17:00-19:00** | 会议地点：  **理四一楼大厅** |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| 负责git环境的配置 | | 陈依伦 | 未接触过git，其余成员也不熟悉git | | 需要负责人尽快自学，并教会组员基本操作 |
| 负责项目计划文档的整理和整合 | | 徐毓茜 | 无 | | 无 |
| 负责绘制0BS图 | | 陈佳敏 | 无 | | 无 |
| 负责WBS图的绘制 | | 马益亮 | 无 | | 无 |
| 负责甘特图的绘制 | | 吕煜杰 | 无 | | 无 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **team building**  组内讨论确定了team building的方向还是以聚餐为主，并确立了奖罚机制，一次失误贡献team building 30元.  **会议时间的修改**  考虑到我们组陈佳敏同学是在周五下午进行的软件需求课程，为了更加方便沟通，我们将每周例会时间改为周五晚上。若遇到突发情况导致周五会议无法进行的，顺延。  **案例程序的讨论**  我们在杨老师的办公室试运行程序后，对程序现在的运行框架进行了一个初步的了解，以及其存在的问题的讨论。  **Git操作讨论**  针对本周课上各组git管理出现的问题，我们对于自己管理git的方式进行了讨论。统一采用github desktop进行版本控制管理。 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | 会议录音以及纪要、UML PPT | | | 2018.10.14 19:00 | |
| 徐毓茜 | 可行性分析报告、项目计划的整合修改 | | | 2018.10.14 19:00 | |
| 陈佳敏 | WBS图的细化、层次方框图 | | | 2018.10.14 19:00 | |
| 吕煜杰 | 甘特图的细化、系统流程图 | | | 2018.10.14 19:00 | |
| 马益亮 | 软件的运行环境配置以及运行调试 | | | 2018.10.14 19:00 | |