会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.11.16 17:00**-18:00** | 会议地点：  理四508 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| WBS图的修改 | | 陈依伦 | 无 | | 无 |
| 需求项目计划的修改 | | 徐毓茜 | 无 | | 无 |
| 翻转ppt的修改 | | 陈佳敏 | 无 | | 无 |
| OBS图的更新 | | 马益亮 | 无 | | 无 |
| 甘特图的跟进 | | 吕煜杰 | 无 | | 需要随着时间进程不断更新甘特图 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **需求计划的修改**  本周我们主要的作业依旧是需求计划的修改，以及从这周开始我们可以执行需求计划了。需求计划的修改依旧是各项文档的修改，本次修改的重点我们放在了工程计划的更新上面，以及wbs的更新，和甘特图的校对等  **执行需求计划**  从这次作业开始，我们可以开始启动需求工程计划了，按照计划文档中的内容进行开展相关工作，编写及修改相关文档。我们近期的目标还是案例教学系统这个实际系统，从它的运行调试，理解之后逆向分析出它的软件需求，在逆向出需求之后，我们的下一个目标是进行rp的设计，这方面的的内容也可以提前进行。 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | 评审ppt的修改 | | | 2018.11.18 19:00 | |
| 徐毓茜 | 需求项目计划的修改 | | | 2018.11.18 19:00 | |
| 陈佳敏 | WBS图的更新 | | | 2018.11.18 19:00 | |
| 吕煜杰 | 甘特图的跟进 | | | 2018.11.18 19:00 | |
| 马益亮 | OBS图的更新 | | | 2018.11.18 19:00 | |