会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.11.2 20:30-21:00 | 会议地点：  理四508 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| 翻转ppt的修改，新的翻转ppt的制作 | | 陈依伦 | 无 | | 无 |
| 需求工程计划的制更新 | | 徐毓茜 | 无 | | 无 |
| QA计划的编写 | | 陈佳敏 | 无 | | 无 |
| 案例系统的调试 | | 马益亮 | 无 | | 无 |
| 甘特图的更新 | | 吕煜杰 | 无 | | 无 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **评审总结**  在翻转ppt评审结束后我们反思了没有做好的地方，总结自己的不足，以及仍然存在一些格式错误。希望下次不会再放。  **任务梳理**  出了项目进度文件的修改，以及新的翻转ppt和本周评审ppt的修改外，我们还要开始准备需求工程计划的评审ppt以及文件。  **评审前会议的确定**  我组约定了在下周三评审前的周一下午聚在一起认真审视自己的各项工作进度以及为项目工程计划评审做好充足的提前准备 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | 翻转ppt的修改，评审PPT的制作 | | | 2018.11.4 22:00 | |
| 徐毓茜 | 需求工程计划的制更新 | | | 2018.11.4 22:00 | |
| 陈佳敏 | 新的翻转ppt的制作 | | | 2018.11.4 22:00 | |
| 吕煜杰 | 甘特图的更新 | | | 2018.11.4 22:00 | |
| 马益亮 | 案例系统的调试 | | | 2018.11.4 22:00 | |