会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.12.28 17:30-19:00 | 会议地点：  理四大厅 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| 数据字典、数据库设计、翻转PPT制作、顺序图 | | 陈依伦 | 顺序图画的太笼统、翻转PPT过多的套用之前的东西，介绍组内UML使用进度篇幅过小 | | 无 |
| SRS的部分编写及整合、用例图 | | 徐毓茜 | 无 | | 无 |
| 界面原型的修改 | | 陈佳敏 | 无 | | 无 |
| SRS的部分编写、用例测试 | | 马益亮 | 无 | | 无 |
| SRS的预备编写、对话框图 | | 吕煜杰 | 对话框图格式绘制错误 | | 无 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **管理员访谈总结**  在本周中我们多次与管理员进行了访谈，在不断的完善管理员提出的需求与建议后，比如操作按键的放置、板块的排序建议等。管理员初步认可了我们的界面原型，但是由于我们组还没有完成论坛方面的RP设计，所以预计会再完成后再找管理员访谈一次，以及准备jad会议。  **指导者访谈总结**  在本周五的下午课程上，我们与杨老师进行了指导者访谈，简单的给杨老师展示了我们的指导者界面原型，对于杨老师之前提出的一些修改意见的询问。并预计在下周访谈完毕，进行jad会议。  **SRS的补充完善**  在本周三的课程上，杨老师指出我们的对话框图和顺序图的一些错误，我们需要在这周内完成图的更改，并且根据界面原型的修改而不断更新图。事实上，我们的SRS也并不完善，还缺少一些细节上的东西，因此本周我们的主要任务仍然是完善补充SRS。 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | 数据字典、数据库设计、顺序图的更新，翻转PPT的修改 | | | 2018.12.30 19:00 | |
| 徐毓茜 | 用例图的修改更新，SRS的更新，用例描述的更新，系统设计与实现计划的编写 | | | 2018.12.30 19:00 | |
| 陈佳敏 | 界面原型的完善，用户手册的修改更新 | | | 2018.12.30 19:00 | |
| 吕煜杰 | 对话框图的修改更新，系统设计与实现计划的编写 | | | 2018.12.30 19:00 | |
| 马益亮 | 用例测试的更新，系统设计与实现计划的编写 | | | 2018.12.30 19:00 | |