会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.12.31 17:00-19:00 | 会议地点：  微信语音 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |
| --- |
| 组内评审会议纪要 |
| 我们小组于12月31日晚开展了第一次组内评审，主要是检查各项工作的进度，为了周三的SRS评审做准备。本次评审的主要方面是对话框图、顺序图、界面原型、测试用例、用例描述，以及其他工作的进度检查。  **对话框图**  因为之前的对话框图的单元描述错误，以及界面原型的更新修改，导致需要对对话框图进行重新绘制。对于重新画过的对话框图我们一起进行了部分检查，对于部分图的逻辑性以及用词准确性进行了讨论，以及错别字的检查。  **顺序图**  在周三的课上老师说我们的顺序图太过于笼统，因此我们对于顺序图进行了细化。并在本次会议中对于图的逻辑性以及用词准确性进行了检查。  **界面原型**  界面原型一直是本次课程的重中之重，由于我组的进度落后，导致界面原型的进度也略微落后，以及各个用户代表的访谈进度落后。本次会议我们对于各自在界面原型的使用过程中遇到的细节问题进行了汇总反映，以及对于现有界面原型的一些看法与见解。希望这周我们能带着完成的界面原型完成各个用户代表的访谈。  **用例描述**  根据上周五的指导者访谈中询问杨老师用例描述的细节方面问题，我们对于测试用例中的流程加上了输入输出，以及预置条件进行了修改。并在本次评审会议中进行了部分用例描述的校对。  **用例测试**  由于用例描述和用例测试是对应的，所以这两块也是重点审查对象，再本次检查中我们发现用例描述和用例测试的模板不匹配，需要修改。 |