会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.12.7 18:00-19:00 | 会议地点：  微信语音 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| ppt格式的修改，绩效板块的增加 | | 陈依伦 | 无 | | 无 |
| 作业审核人的增加，需求计划的修改 | | 徐毓茜 | 无 | | 无 |
| 界面原型的设计 | | 陈佳敏 | 界面样式过于卡通，没有教学意义 | | 需要重新设计 |
| 愿景与范围文档的修改 | | 马益亮 | 关于系统的邮件部分的需求不明确 | | 明确系统邮件系统的功能 |
| 甘特图的修改 | | 吕煜杰 | 无 | | 无 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **访谈总结**  本周三我们对于杨老师进行了愿景与范围文档的确认。在本次访谈中，我们发现了自己存在各方面的不足。首先是准备不充足，以为访谈只是找老师确认文档是否可行，并没有准备访谈问题。然后关于系统各方面的邮件需求没有明确的定义，并不知道它到底是个怎样的功能。最后是界面原型的否定，我们的界面原型的风格过于卡通，并没有提现工程性项目的严谨性，与我们的项目主题并不符合。在明确了需要修改的方向后，我们准备在下一周内再找老师进行一次访谈，尽快确认文档，进入下一阶段，尽早开始SRS的编写。  **翻转ppt的制作**  本周又开始了新的翻转课堂ppt的制作，处于工作量的考虑，最终决定由陈依伦、吕煜杰、马益亮来制作新的翻转ppt  **需求计划的修改**  由于本周仍然没有进行需求计划的重新评审，因此我们仍然要继续完善和修改自己的需求计划以及相关文件，争取在重新评审前做好充足的准备。 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | 翻转ppt的制作 | | | 2018.12.9 19:00 | |
| 徐毓茜 | 愿景与范围文档的修改 | | | 2018.12.9 19:00 | |
| 陈佳敏 | 界面原型的修改 | | | 2018.12.9 19:00 | |
| 吕煜杰 | 翻转ppt的制作 | | | 2018.12.9 19:00 | |
| 马益亮 | 翻转ppt的制作 | | | 2018.12.9 19:00 | |