会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.1.11 17:30-17:40 | 会议地点：  弘毅612 |
| 参会人员：  郦哲聪、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  吕煜杰 |

|  |
| --- |
| ccb会议会议纪要 |
| 我们组于1月11日17:30在弘毅612正式召开ccb会议，根据项目下达者发出的需求变更：希望可以提供至少两种语言的界面，进行了变更影响分析之后得出了以下结论：预估排期影响很大；对其他成本的影响也很大比如时间成本则需要加班一两星期会导致来不及最后的项目收尾工作；质量影响：英语网页的质量无法估计，会影响到整个系统的质量水平；其他组件也会受到影响，比如网站的全部页面都要根据用户语言，所以所有的页面显示方式都会受到影响；并且其他文档，软件概要设计说明，测试计划，项项目总结报告，项目收尾评审，用户手册编写，测试用例编写，培训计划，系统维护计划，安装部署计划都需要重新编写；总成本影响为2912.28元（69.34元/工时），会议主持人陈依轮把这些影响都分析给变更控制委员会主席郦哲聪同学，郦哲聪同学收到评审请求后，查看了评审文档，审查各条信息之后，最终给出不同意变更的决策。在此之后，本次的ccb会议也进入了尾声。 |