会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.12.22 14:00-16:30 | 会议地点：  理四大厅 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| SRS的预备编写 | | 陈依伦 | 无 | |  |
| 愿景与范围文档的修改 | | 徐毓茜 | 无 | | 无 |
| 管理员界面原型的修改 | | 陈佳敏 | 无 | | 无 |
| SRS的预备编写 | | 马益亮 | 无 | | 无 |
| SRS的预备编写 | | 吕煜杰 | 无 | | 无 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **管理员访谈总结**  今日我们寻找了管理员代表查看了我们的界面原型文件，管理员对于几点功能提出了修改意见，此外由于我们的界面原型仍然不太完善，所以管理员要求我们在完善之后再去找其确认一次。  **SRS的编写**  由于我组进度偏于落后，这周要提交的SRS文档的提前准备不够多，所以我们这周的文档编写量可以说是相当巨大，包括数据库设计、数据字典、用例测试的编写以及各类图的绘制等等。可以说是是任务反正。除此之外我们的界面原型也需要持续修改。  **翻转PPT的制作**  在本周拥有巨大工作量的前提下我们还是需要抽出一定时间去制作新的翻转ppt，希望这周繁重的任务不会影响ppt的质量，以及这最后的工作不会影响我们SRS的编写 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | 数据字典、数据库设计、翻转PPT制作、顺序图 | | | 2018.12.23 19:00 | |
| 徐毓茜 | SRS的部分编写及整合、用例图 | | | 2018.12.23 19:00 | |
| 陈佳敏 | 界面原型的修改 | | | 2018.12.23 19:00 | |
| 吕煜杰 | SRS的部分编写、对话框图 | | | 2018.12.23 19:00 | |
| 马益亮 | SRS的预备编写、用例测试 | | | 2018.12.23 19:00 | |