会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2019.1.15 20:00-23:00 | 会议地点：  微信语音 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |
| --- |
| 组内评审会议纪要 |
| 我们小组于1月15日晚开展了组内评审会议，针对明天进行的项目最终评审，我们们对照老师给出的评审表，先对我们的评审PPT做出一条条对照，再检查到我们的相关文档。通过本次评审，我们发现还存在如下不足：  **用户代表确认邮件的文档化**  我们没有将用户代表确认的邮件文档化，放置于我们的配置管理工具上。  **移动课堂助理的需求不明确**  针对评审条目最后一条，在接下来的三个月中完成教师提出的移动课堂助力的需求的定义不明确，不清楚到底是什么意思，在经过讨论以及询问后，我们理解为是增加项目的移动端功能并将其实现，需要我们对接下来三个月的时间进行编排，能够在三个月内完成实现项目移动端化。  **甘特图的更新**  由于评审中有对之前工作的检查，我们发现自己的甘特图更新还停留在需求工程计划阶段，在之后没有进行详尽的更新。因此需要在最终评审前对甘特图进行阶段性更新。  **系统运行环境的不明确**  由于老师没有明确对于我们的系统运行环境做出说明，这点在上次的SRS评审中也被指出，但是由于上次要改的东西太多，不小心疏忽了，在本次组内评审中重新发现了不足，再向其他组进行询问，并查阅相关资料，并向杨老师确认后，最终定义了我们系统的运行环境。 |