会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.1.3 18:00-19:00 | 会议地点：  理四504 |
| 参会人员：  冯一鸣、左文正、吕煜杰、马益亮、陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、郦哲聪、刘乐威、潘琳学姐、杨枨老师 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |
| --- |
| Jad会议会议纪要 |
| 我们组于1月3日晚6:00在杨老师的办公室正式召开jad会议，根据之前的各个用户代表的需求访谈结果，尤其是管理员代表与指导者代表的访谈结果整理，我们的各个用户代表之间没有明显的需求冲突。但本着有则改之无则加勉的态度，我们也在jad会议中努力排查着可能存在的需求冲突问题，幸运的是，我们依旧没遇到太大的需求冲突问题。但是还是发现了几个小的需求问题。其中有杨老师提出的关于弹出框风格的修改，主要是在指导者用户界面下论坛管理发帖的弹出框，在原有背景的衬托下显得太突兀，因此需要我们的界面人员美化修改。除此之外杨老师建议把加精贴单独开一个版块来管理。  杨老师在会议中提出了论坛中帖子和回复都可以发送附件的需求，在向我们的开发者代表郦哲聪同学明确了可行性后，我们会在之后的界面原型中将其加上。郦哲聪同学还提出了关于我们项目中的任务的前置、后置任务需要手动输入的问题，提出了可以改用选项框的形势进行操作，方便用户操作的间接性，这一需求修改点在会议上得到了确认，我们也会在后续的系统中实现该修改。在系统逻辑性方面，我们的开发者代表关于我们的个人资料修改的手机号码修改提出了质疑，因为我们的系统找回密码需要验证手机号码，而如果可以随意修改手机号码就存在逻辑上的问题。在讨论之后我们得出了两种解决方案，方案一是干脆不能修改手机号码，方案二是也通过短信验证的方法修改手机号码。再会议的后半段我们曾再次询问各用户代表是否存在需求冲突，管理员代表对于论坛管理板块仍存在需求问题，但是与其他用户代表并不形成需求冲突，关于这点我们会在之后详细跟进管理员代表的论坛管理需求。在此之后，本次的jad会议也进入了尾声。 |