**基于项目的案例教学系统需求优先级打分表（指导者用户）**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态  【 】草稿  【√】正式发布  【 】正在修改 | 文件标识 | PRD2018-G16-需求优先级打分表（指导者用户） |
| 当前版本 | 0.3.0 |
| 作者 | 徐毓茜 |
| 完成日期 | 2018-1-2 |

打分标准为：**打分范围为1-9**,1代表影响非常轻微，2代表影响轻微，3代表影响较为轻微，4代表影响一般，5代表影响有点重要，6代表影响较为重要，7代表影响重要，8代表影响很重要，9代表极具影响。

优先级采用QFD算法。公式：优先级=（价值）/（成本+风险）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指导者用户 | 学习者用户 | 管理员用户 | 游客用户 | 客户代表 |
| 相对权重 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |

所需打分列：相对收益、相对损失 ---即表中标蓝列

主要参与者：指导者用户-杨枨老师

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | **相对收益** | **相对损失** | **总价值** | **价值%** | **相对成本** | **成本%** | **相对风险** | **风险%** | **用户权值** | **优先级** |
| 1.指导者登录 | 6 | 9 | 15 | 1.52% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 1.25 |
| 2.指导者注销 | 4 | 5 | 9 | 0.91% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 0.90 |
| 3.指导者找回密码 | 6 | 8 | 14 | 1.41% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.56 |
| 4.指导者修改密码 | 6 | 8 | 14 | 1.41% | 3 | 0.80% | 3 | 0.65% | 1 | 2.33 |
| 5.指导者浏览经典案例主页面 | 7 | 8 | 15 | 1.52% | 7 | 1.86% | 7 | 1.52% | 1 | 1.07 |
| 6.指导者浏览推荐案例 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.33 |
| 7.指导者浏览案例列表 | 8 | 8 | 16 | 1.62% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.78 |
| 8.指导者分页查看案例列表 | 6 | 8 | 14 | 1.41% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.56 |
| 9.指导者搜索案例 | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.30 |
| 10.案例条件查找  （按专业、按首字母等） | 5 | 7 | 12 | 1.21% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.20 |
| 11.经典案例按热度升降序排序 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 4 | 0.87% | 1 | 1.25 |
| 12.指导者新建案例 | 8 | 9 | 17 | 1.72% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.89 |
| 13.经典案例主页面置顶 | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 5 | 1.33% | 6 | 1.30% | 1 | 1.18 |
| 14.指导者查看案例详情 | 7 | 6 | 13 | 1.31% | 7 | 1.86% | 7 | 1.52% | 1 | 0.93 |
| 15.指导者分页查看已有实例 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 7 | 1.52% | 1 | 0.91 |
| 16.指导者查看案例的已有实例 | 7 | 8 | 15 | 1.52% | 7 | 1.86% | 7 | 1.52% | 1 | 1.07 |
| 17.指导者分页查看案例的已有实例 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 7 | 1.52% | 1 | 1.09 |
| 18.指导者查看已有实例相关具体信息 | 8 | 8 | 16 | 1.62% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.60 |
| 19.指导者查看类似实例详情（同一父案例的实例） | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 5 | 1.33% | 6 | 1.30% | 1 | 1.09 |
| 20.指导者查看已确定项目成员相关信息（个人资料、他进行的实例等） | 7 | 8 | 15 | 1.52% | 5 | 1.33% | 6 | 1.30% | 1 | 1.36 |
| 21.指导者申请角色 | 8 | 8 | 16 | 1.62% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.78 |
| 22.指导者查看帮助中心 | 4 | 5 | 9 | 0.91% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 23.指导者分页查看帖子 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 7 | 1.52% | 1 | 0.91 |
| 24..指导者发帖 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.11 |
| 25..指导者删除帖子 | 4 | 4 | 8 | 0.81% | 4 | 1.06% | 8 | 1.73% | 1 | 0.67 |
| 26.指导者置顶（取消置顶）帖子 | 4 | 4 | 8 | 0.81% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 0.89 |
| 27.指导者加精（取消加精）帖子 | 4 | 4 | 8 | 0.81% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 0.89 |
| 28.指导者查看帖子详情 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.33 |
| 29.指导者回复帖子 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.33 |
| 30.指导者浏览项目实践页面 | 7 | 8 | 15 | 1.52% | 7 | 1.86% | 7 | 1.52% | 1 | 1.07 |
| 31.指导者浏览实例列表 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 7 | 1.86% | 7 | 1.52% | 1 | 0.86 |
| 32.指导者分页查看实例列表 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 7 | 1.52% | 1 | 1.09 |
| 33.指导者搜索实例 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 34.实例条件查找（根据父案例、首字母等） | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 35.实例按热度升降序排序 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 36.指导者新建实例 | 8 | 9 | 17 | 1.72% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.89 |
| 37.项目实践页面置顶 | 5 | 4 | 9 | 0.91% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 38.指导者查看实例具体相关信息 | 7 | 8 | 15 | 1.52% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.50 |
| 39.指导者浏览个人空间页面 | 5 | 6 | 11 | 1.11% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.22 |
| 40.指导者查看个人资料 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.11 |
| 41.指导者编辑个人资料 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.11 |
| 42.指导者查看我的案例 | 7 | 7 | 14 | 1.41% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.40 |
| 43.指导者分页查看我的案例的实例 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.33 |
| 44.指导者查看我的实例 | 8 | 8 | 16 | 1.62% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.60 |
| 45.指导者分页查看我的实例 | 5 | 6 | 11 | 1.11% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.22 |
| 46.指导者查看我的邮箱 | 4 | 5 | 9 | 0.91% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 47.指导者分页查看收件箱、发件箱 | 4 | 4 | 8 | 0.81% | 3 | 0.80% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 48.指导者写邮件 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.00 |
| 49.指导者查看我的动态 | 4 | 4 | 8 | 0.81% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 0.89 |
| 50.指导者查看项目评分 | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.44 |
| 51.指导者分页查看项目评分 | 7 | 7 | 14 | 1.41% | 3 | 0.80% | 5 | 1.08% | 1 | 1.75 |
| 52.指导者浏览我的实例页面 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 7 | 1.52% | 1 | 1.09 |
| 53.指导者正在进行的项目快速入口 | 7 | 5 | 12 | 1.21% | 2 | 0.53% | 4 | 0.87% | 1 | 2.00 |
| 54.指导者删除正在进行的项目 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 8 | 1.73% | 1 | 1.00 |
| 55.指导者未进行的实例快速入口 | 5 | 6 | 11 | 1.11% | 2 | 0.53% | 4 | 0.87% | 1 | 1.83 |
| 56.指导者删除未进行的实例 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 8 | 1.73% | 1 | 0.83 |
| 57.指导者创建的案例快速入口 | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 2 | 0.53% | 4 | 0.87% | 1 | 2.17 |
| 58.指导者删除自己创建的案例 | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.44 |
| 59.指导者组员管理（创建项目的指导者） | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 1.00 |
| 60.指导者阶段管理（创建项目的指导者） | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 1.08 |
| 61.指导者聊天即时通讯 | 5 | 6 | 11 | 1.11% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 0.92 |
| 62.指导者查看我的甘特图 | 7 | 7 | 14 | 1.41% | 8 | 2.13% | 10 | 2.16% | 1 | 0.78 |
| 63.指导者上传任务（指导者为项目创建者） | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.30 |
| 64.指导者删除任务（指导者为项目创建者） | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 8 | 1.73% | 1 | 1.00 |
| 65.指导者分页查看正在进行的任务 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.33 |
| 66.指导者查看任务详情 | 7 | 7 | 14 | 1.41% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.56 |
| 67.指导者修改任务信息（指导者为项目创建者） | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 8 | 1.73% | 1 | 1.00 |
| 68.指导者上传我的文档 | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 1.08 |
| 69.指导者下载我的文档 | 6 | 5 | 11 | 1.11% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 0.92 |
| 70.指导者删除我的文档 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.11 |
| 71.指导者查看小组文档 | 7 | 7 | 14 | 1.41% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.56 |
| 72.指导者查看标准文档 | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.33 |
| 73.指导者分页查看标准文档 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 3 | 0.80% | 5 | 1.08% | 1 | 1.25 |
| 74.指导者下载标准文档 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 0.83 |
| 75.指导者上传标准文档（指导者为项目创建者） | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 0.83 |
| 76.指导者删除标准文档（指导者为项目创建者） | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.11 |
| 77.指导者上传参考资料 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 0.83 |
| 78.指导者下载参考资料 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 6 | 1.60% | 6 | 1.30% | 1 | 0.83 |
| 79.指导者删除参考资料 | 5 | 5 | 10 | 1.01% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.11 |
| 80.指导者分页查看已有资料列表 | 4 | 5 | 9 | 0.91% | 3 | 0.80% | 5 | 1.08% | 1 | 1.13 |
| 81.指导者查看我的评价（给他人的评价） | 6 | 7 | 13 | 1.31% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.44 |
| 82.指导者查看我的总评（他人给的评价） | 6 | 6 | 12 | 1.21% | 4 | 1.06% | 5 | 1.08% | 1 | 1.33 |
| 83.指导者对他人进行评价 | 7 | 7 | 14 | 1.41% | 5 | 1.33% | 5 | 1.08% | 1 | 1.40 |
| 总计 | 480 | 510 | 990 | 100.00% | 376 | 100.00% | 462 | 100.00% |  |  |