**基于项目的案例教学系统需求变更申请书**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态  【 】草稿  【 】正式发布  【√】正在修改 | 文件标识 | PRD2018-G16-需求变更申请书 |
| 当前版本 | 0.1.0 |
| 作者 | 徐毓茜 |
| 完成日期 | 2018-1-8 |

**变更申请书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能名称：** | | 语言包切换 | | | | | | | | |
| **修改内容：** 项目下达者认为可以提供至少两种语言界面，比如说英语，简体中文表达等，网站可以在各种语言之间切换。比如点击切换语言包，可以通过选择“简体中文”，“English”，点击“English”后，网站的所有页面显示为英语，点击“简体中文”后，网站的所有页面显示为中文。 | | | | | | | | | | |
| **可行性分析：**根据目前状况，项目已经进入到最后阶段，而语言包的需求增加，会导致整个项目工作量大大增加，技术可行性是可以的，但是在时间上，是绝对完不成这个变更的，所以该变更是不可行的。 | | | | | | | | | | |
| **申请人** | 杨枨 | **申请时间** | 2019.01.06 | **审核人** | 陈依伦  徐毓茜  陈佳敏  吕煜杰  马益亮  郦哲聪  冯一鸣 | | **审核时间** | | 2019.01.08 | |
| **附件名称** | | 无 | | | | | | | | |
| **验收人** | | 杨枨 | | **验收时间** | | | |  | | |
| **接收人** | | G16项目小组 | | **接收时间** | | 2019年1月9日 | | **预计完成时间** | |  |
| **备注** | |  | | | | | | | | |
| **项目综合部意见** | |  | | | | | | | | |
| **开发部意见** | | **不可行** | | | | | | | | |