**基于项目的案例教学系统需求变更控制**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态  【 】草稿  【 】正式发布  【√】正在修改 | 文件标识 | PRD2018-G16-需求变更控制 |
| 当前版本 | 0.1.0 |
| 作者 | 徐毓茜 |
| 完成日期 | 2018-1-8 |

目录

[1.项目名称 3](#_Toc27327)

[2.项目背景 3](#_Toc150)

[3.变更内容 3](#_Toc28234)

[3.1变更请求属性 3](#_Toc13234)

[3.2变更原因 4](#_Toc9055)

[3.3变更结果 4](#_Toc4700)

[4.文档变更表 4](#_Toc21063)

[4.1文档信息 4](#_Toc22292)

[4.2变更记录 4](#_Toc31094)

[4.3变更审阅 4](#_Toc17570)

[5.变更申请书 5](#_Toc15892)

[6.文件签署 6](#_Toc11024)

# 1.项目名称

基于项目的案例教学系统

# 2.项目背景

本项目的提出者是杨枨老师，侯宏仑老师，承担项目的小组是PRD2018-G16小组。

而本项目的主要目的是建立一个有着如下功能的系统：指导老师可以随时跟踪，监控各个项目组的项目的进度，状态，问题等情况，可以实时的提出合适的建议以及对项目及时的讲评。参与项目的学生可以及时、明确的了解到自己项目中的任务，能通过该系统在线了解到自己项目的进程和所需要的知识。该系统能支持多个案例，能提供较多的案例来支持学生的学习或者供教师选择。

# 3.变更内容

## 3.1变更请求属性

|  |  |
| --- | --- |
| 变更来源 | 客户 |
| 变更请求ID | CUA-01 |
| 变更类型 | 需求增加 |
| 提交日期 | 2019年1月6日 |
| 更新日期 | 2019年1月8日 |
| 描述 | 项目下达者认为可以提供至少两种语言界面，比如说英语，简体中文表达等，网站可以在各种语言之间切换。比如点击切换语言包，可以通过选择“简体中文”，“English”，点击“English”后，网站的所有页面显示为英语，点击“简体中文”后，网站的所有页面显示为中文。 |
| 实现优先级 | TBD |
| 修改人 | TBD |
| 提交人 | 杨枨 |
| 提交人优先级 | 高 |
| 状态 | 已评估 |
| 标题 | 网站能做到语言切换 |
| 验证人 | TBD |

## 3.2变更原因

项目下达者认为可以提供至少两种语言界面，比如说英语，简体中文表达等，网站可以在各种语言之间切换。

## 3.3变更结果

TBD

# 4.文档变更表

## 4.1文档信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写者 | 徐毓茜 | 编写日期 | 2019.1.8 |
| 审核者 | 郦哲聪  冯一鸣 | 审核日期 |  |
| 批准者 |  | 批准日期 |  |

## 4.2变更记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作者 | 版本 | 变更说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 4.3变更审阅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 审阅者 | 意见 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 5.变更申请书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能名称：** | | 语言包切换 | | | | | | | | |
| **修改内容：** 项目下达者认为可以提供至少两种语言界面，比如说英语，简体中文表达等，网站可以在各种语言之间切换。比如点击切换语言包，可以通过选择“简体中文”，“English”，点击“English”后，网站的所有页面显示为英语，点击“简体中文”后，网站的所有页面显示为中文。 | | | | | | | | | | |
| **申请人** | 杨枨 | **申请时间** | 2019.01.06 | **审核人** | 陈依伦  徐毓茜  陈佳敏  吕煜杰  马益亮  郦哲聪  冯一鸣 | | **审核时间** | | 2019.01.08 | |
| **附件名称** | | 无 | | | | | | | | |
| **验收人** | | 杨枨 | | **验收时间** | | | |  | | |
| **接收人** | | G16项目小组 | | **接收时间** | | 2019年1月6日 | | **预计完成时间** | |  |
| **备注** | |  | | | | | | | | |
| **项目综合部意见** | |  | | | | | | | | |
| **开发部意见** | | **不可行** | | | | | | | | |

# 6.文件签署

该变更控制已经项目发起人和项目经理，CCB主席审阅并予以批准。

签字确认

项目发起人： 年 月

项目经理： 年 月

CCB主席： 年 月