会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.10.25 **12:00-13:00** | 会议地点：  理四大厅 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| 会议录音以及纪要 | | 陈依伦 | 无 | | 无 |
| 项目章程、需求工程计划的编写 | | 徐毓茜 | 无 | | 无 |
| PPT的制作 | | 陈佳敏 | 无 | | 无 |
| 软件的运行环境配置以及运行调试 | | 马益亮 | 对于软件语言的代码尚未经过学习 | | 无 |
| 项目总体计划的编写 | | 吕煜杰 | 无 | | 无 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **进度梳理**  组内进一步确认了目前项目各项任务进度情况，并与其他组的进度相比较。整理出之后的任务方向。  **论文解读**  组内成员分享了自己阅读相关案例论文后的体会与问题。尤其是后来老师给的论文文件，比起官方化语言的硕士论文，更易于我们对于整个系统的理解  **商讨了咨询老师的问题**  由于之后要找寻老师做项目咨询，所以我们讨论了咨询的内容 ，主要是关于案例系统的需求咨询，以方便我们明确之后的工作方向。  **咨询总结**  在于杨老师进行谈话后，我们发现之前自己的思考方向是错误的。老师对于我们的要求是从现有的案例系统中逆推出项目需求，而不是要我们进一步完善案例系统。案例系统项目与其他项目有些不同，他有现成的代码和程序给与我们，我们的各项工作不是从零开始。而我们要做的不是调试完善这个系统，而是从这个系统中抽象出它的需求，是一个逆推的过程。当然，在需求逆推完成后，我们还是需要优化改进界面。这次与杨老师的谈话让我们受益匪浅，明白了自己的方向性错误，也给我们之后的项目进展点亮了明灯。 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | 翻转ppt的修改，新的翻转ppt的制作 | | | 2018.10.28 19:00 | |
| 徐毓茜 | 需求工程计划的制更新 | | | 2018.10.28 19:00 | |
| 陈佳敏 | QA计划的编写 | | | 2018.10.28 19:00 | |
| 吕煜杰 | 甘特图的更新 | | | 2018.10.28 19:00 | |
| 马益亮 | 案例系统的调试 | | | 2018.10.28 19:00 | |