会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：  2018.11.9 **19**:00**-20:00** | 会议地点：  理四508 |
| 参会人员：  陈佳敏、徐毓茜、吕煜杰、马益亮、陈依伦 | 记录人员：  陈依伦 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上周总结 | | | | | |
| 工作项 | | 负责人 | 存在问题 | | 备注 |
| 翻转ppt的修改，会议纪要格式的更新 | | 陈依伦 | 无 | | 无 |
| 甘特图的修改 | | 徐毓茜 | 无 | | 需要随着时间进程不断更新甘特图 |
| 新的翻转ppt的检查 | | 陈佳敏 | 无 | | 无 |
| wbs表的制作 | | 马益亮 | 无 | | 无 |
| 需求计划的更新 | | 吕煜杰 | 无 | | 无 |
| 本周会议内容 | | | | | |
| **翻转ppt的更改**  在今日下午进行了翻转ppt答辩后，根据杨老师答辩的时候提出的问题，我们修改了翻转ppt，并对于本次答辩之中出现的不足之处进行了思考与总结。  **任务分配**  因为本周一的时候我们已经开过一次会议，所以本次会议的主要内容还是对于本周作业的分配，以及需求项目计划的再讨论。由ppt主要制作人陈佳敏修改ppt，其余人继续完善需求工程计划。  **完善需求工程计划**  根据本周正式进行需求工程计划评审的小组情况，我们总结了自己没有做好完善的地方，本周项目评审的小组可以说是准备的相当充分，与之相比我们的工作做得有些贫瘠，因此我们开始继续晚上需求工程计划。重点更新了OBS图，以及其他相关图表的检查更新，还有评审ppt的修改。 | | | | | |
| 任务分配 | | | | | |
| 负责人 | 任务内容 | | | 截止时间 | |
| 陈依伦 | WBS图的修改 | | | 2018.11.11 19:00 | |
| 徐毓茜 | 需求项目计划的修改 | | | 2018.11.11 19:00 | |
| 陈佳敏 | 翻转ppt的修改 | | | 2018.11.11 19:00 | |
| 吕煜杰 | 甘特图的跟进 | | | 2018.11.11 19:00 | |
| 马益亮 | OBS图的更新 | | | 2018.11.11 19:00 | |